Załącznik nr 7- projekt  umowy

UMOWA Nr …

Zawarta w dniu ……………..2024 roku w LATOWICZU pomiędzy:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA

PW. ŚW. TRÓJCY

W LATOWICZU

UL. RYNEK 10, 05-334 LATOWICZ

NIP : 882 17 14 742 REGON : 040120530

reprezentowaną przez – ks. Proboszcza BOGUSŁAWA JÓZEFA WNUKA

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………
 z siedzibą w………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami umowy”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności z zachowaniem uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców

w miejscowości Latowicz , w siedzibie Parafii została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą: „Remont dachu zabytkowego budynku Kościoła pw. Św. Walentego i Św. Trójcy w Latowiczu”.

- Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem A-254/1085 decyzją z dnia 12.12.1974 r.

- W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać prace remontowe części dachu Kościoła pw. Św. Walentego i Św. Trójcy w Latowiczu tj dach nad częścią prezbiterium i transeptu od strony północno-wschodniej oraz dach apsydy w zakresie niezbędnym do usunięcia wszelkich ubytków, obejmujące:

1)	Prace przygotowawcze oraz wykonanie rusztowań i podestów

2)	Roboty rozbiórkowe pokrycia z blachy

3)	Rozebranie deskowania i elementów konstrukcyjnych zdegradowanych biologicznie

4)	Wymiana elementów konstrukcyjnych (do 20%) wg. pierwotnych przekroi drewna

5)	Wykonanie nowego deskowania

6)	Impregnacja grzybobójcza deskowania i elementów konstrukcyjnych

7)	Mocowanie membrany dachowej z oplotem

8)	Wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzianej

9)	Wykonanie wszystkich obróbek blacharskich z blachy miedzianej

10)	Wykonanie rynien i rur spustowych

11)	Wykonanie wyłazów dachowych, obróbek kominów, elementów instalacji odgromowej, płotków   przeciwśniegowych (jeśli występują wg. stanu istniejącego)

12)	Roboty porządkowe

Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać  oczyszczenie więźby dachowej oraz dwukrotną impregnacja więźby dachowej na dwóch wieżach bocznych kościoła.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacji projektowa opracowana przez pracownię ROKOKO ,załączony przedmiar robót oraz opis przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym z dn. 26.07.2024r. Dokumenty te łącznie opisują przedmiot zamówienia,  co oznacza, że wykonawca w ramach realizacji niniejszego  zamówienia zobowiązany będzie wykonać roboty wyszczególnione chociażby w jednym z tych dokumentów. W przypadku rozbieżności w opisie lub ilości robót zawartych w tych dokumentach nadrzędne znaczenie ma projekt budowlany i opis przedmiotu zamówienia a następnie przedmiar robót.

- Zadanie należy realizować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ze złożoną ofertą
oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, polskimi normami, przy przestrzeganiu przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w wysokim standardzie, z  materiałów gatunku pierwszego, stanowiących jego własność.

- Materiały, o których mowa w ust. 3 powinny posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa świadectwa jakości, certyfikaty oraz powinny odpowiadać Polskim Normom, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymogom wyrobów dopuszczonych do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji prac, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: urządzenia terenu, na którym prowadzone będą prace remontowe, zapewnienia na własny koszt dostawy niezbędnych do realizacji mediów oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, oznakowania terenu, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robót elementów nieobjętych przedmiotem umowy– naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu niezbędnych dla realizacji prac objętych zakresem przedmiotu umowy, odpowiedniego zabezpieczenia terenu na którym prowadzone będą prace, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

- Wykonawca zapewni przez cały okres trwania niniejszej umowy kierownictwo nad robotami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i wiedzę techniczną (kierownik robót).

- Wykonawca jako wytwórca odpadów budowlanych zobowiązany jest postępować z odpadami powstałymi w związku z prowadzeniem prac w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi odpadów. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca (kierownik budowy)  jest zobowiązany do dokumentowania prac w dzienniku budowy.

§ 3

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w trakcie wszelkich prac prowadzonych na podstawie niniejszej umowy na terenie jej realizacji.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za ewentualne przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu prowadzenia robót.

§ 4

- Prace stanowiące przedmiot umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę w terminie  do 10 miesięcy od podpisania umowy. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony uznawać będą dokonanie przez Wykonawcę zawiadomienia o gotowości do odbioru zgodnie z § 8 ust. 1, o ile fakt zakończenia całości robót wskazany w tym zawiadomieniu zostanie potwierdzony w protokole odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 7.

- Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej. Przedłużenie terminu umownego może nastąpić wyłącznie po akceptacji stron umowy w formie aneksu do umowy.

§ 5

- Wykonawca kluczowe części zamówienia zobowiązuje się własnymi siłami, bez udziału podwykonawców.

- W przypadku gdy Wykonawca wykona pewną część zamówienia przy udziale Podwykonawców, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz ich pracowników, w takim samym stopniu i zakresie jak za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania własne oraz swoich pracowników.

- Zamawiający może żądać od wykonawcy potwierdzenia uregulowania wynagrodzenie na rzecz podwykonawców przed wypłatą wynagrodzenia wykonawcy.

§ 6

- Koordynatorem zobowiązań umownych z ramienia Zamawiającego jest ………………………………………..

- Inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego jest …………………………………………..

- Koordynatorem realizacji umowy i zobowiązań z niej wynikających z ramienia Wykonawcy jest Pan/Pani ……………………………………………………………………………………………………………………………..

§ 7

- Za kompleksową realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .......................... zł (cena z oferty) (słownie: ...........................................), w tym podatek VAT.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań mających na celu realizacje zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT częściowych i końcowej. Faktury powinny być adresowane do:

Nabywca: Parafia Rzymskokatolicka

PW. ŚW. WALENTEGO I ŚW. TRÓJCY

W LATOWICZU

UL. RYNEK 10, 05-334 LATOWICZ

NIP: 882 17 14 742

- Podstawą do wystawienia faktury VAT są protokoły częściowe lub  protokół odbioru końcowego wykonanych robót podpisany przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru  oraz Wykonawcę.

- Płatność za faktury VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dostarczonymi wymaganymi dokumentami. Błędnie wystawiona faktura VAT, brak protokołu częściowego lub protokołu odbioru końcowego lub brak dokumentów, o których mowa w §8 ust. 1 spowodują ponowne rozpoczęcie biegu 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

- Dokonywanie przelewu wierzytelności przez Wykonawcę na osobę trzecią wymaga udzielenia zgody przez Zamawiającego.

- Przedmiot umowy tj. „Remont dachu zabytkowego budynku Kościoła pw. Św. Walentego i Św. Trójcy w Latowiczu” współfinansowany jest z dotacji Gminy Latowicz, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z programu Polski Ład.

- Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty wykonawcy zaliczki w wysokości 2% wartości  wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1. Zaliczka wypłacona zostanie wykonawcy po podpisaniu umowy i dostarczeniu zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury zaliczkowej,  nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu pierwszej transzy dotacji od Gminy Latowicz.

- Pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy wypłacona zostanie po dokonaniu odbioru częściowego / końcowego przedmiotu Umowy, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru częściowego/ końcowego.

§ 8

- Po zakończeniu robót / etapu robót, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru rozliczenie częściowe/ końcowe z podaniem wykonanych elementów robót i ich ilości.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnego zawiadomienia.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót a także z powodu wad istotnych, zamawiający będzie uprawniony do odmowy odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia; Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i gotowości do ponownego odbioru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający dopuszcza maksymalnie dwa odbiory częściowe i odbiór końcowy robót. Odbiory częściowe nie mogą przekroczyć 70% wartości umowy.

§ 9

- Wykonawca udziela………………….. miesięcznej rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia skutecznego (zakończonego podpisaniem protokołu) odbioru końcowego. Gwarancją i rękojmią są objęte wszystkie elementy robót i  materiały dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy.

- W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.

- W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie jak również w razie odmowy usunięcia wad, Zamawiający jest nieodwołalnie upoważniony do wykonania zastępczego, poprzez powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszelki koszty związane z wykonawstwem zastępczym.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy w trakcie wykonania przedmiotu umowy lub w trakcie usuwania wad.

§ 10

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy  wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 11

- Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi za wady  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 3% wynagrodzenia umownego

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Odszkodowanie uzupełniające, o którym mowa w pkt 5, może obejmować w szczególności utratę dofinansowania przez Zamawiającego będącą następstwem zaniedbań Wykonawcy (nieterminowa realizacja przedmiotu umowy) lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych zastrzeżonych umową z należnego mu wynagrodzenia.

§ 12

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku akceptacji proponowanych zmian przez Strony umowy oraz pod warunkiem, iż są to zmiany korzystne dla Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy, w szczególności

w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:

1) zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń,

2) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w zapytaniu,

3) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,

4) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu niniejszej Umowy, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi i których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy w ww. terminie. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o powyższym drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń;

5) zdarzeń losowych;

6) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie świadczeń objętych niniejszą Umową, za wystąpienie których wyłączną odpowiedzialności ponosi Zamawiający;

7) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

- Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 13

- Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązane są poddać w pierwszej kolejności mediacjom lub innym polubownym rozwiązaniom przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W przypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu o którym mowa powyżej okaże się niemożliwe, spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe rzeczowo dla Zamawiającego.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną  składową część.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Załączniki:

1) zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

2) oferta wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA