Załącznik nr 5- projekt  umowy

UMOWA Nr …

Zawarta w dniu ……………..2024 roku w LATOWICZU pomiędzy:

GMINĄ LATOWICZ

UL. RYNEK 6, 05-334 LATOWICZ

NIP8222148747 Regon 711582730

reprezentowaną przez Burmistrza Latowicza -Bogdana Świątek-Górskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Strzelec

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami umowy”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności z zachowaniem uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców

w miejscowości Latowicz , w siedzibie Zamawiającego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Transbór, gm. Latowicz. Modernizacja obejmuje demontaż 15 szt istniejących opraw sodowych oświetlenia ulicznego o łącznej mocy pobieranej przez oprawę- 110W i montaż 15szt opraw LED o mocy 60W. Modernizacja obejmuje również wykonanie nowych wysięgników,  linki oświetleniowej, odgromników i uziomów, szafy sterowniczej oświetlenia ulicznego.

- Zadanie należy realizować zgodnie z zapytaniem ofertowym z dn. 13.08.2024r. i wytycznymi  Zamawiającego.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ze złożoną ofertą
oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, polskimi normami, przy przestrzeganiu przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w wysokim standardzie, z  materiałów gatunku pierwszego, stanowiących jego własność.

- Materiały, o których mowa w ust. 3 powinny posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa świadectwa jakości, certyfikaty oraz powinny odpowiadać Polskim Normom, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji prac, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: urządzenia terenu, na którym prowadzone będą prace modernizacyjne, zapewnienia na własny koszt dostawy niezbędnych do realizacji mediów oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, oznakowania terenu, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robót elementów nieobjętych przedmiotem umowy– naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu niezbędnych dla realizacji prac objętych zakresem przedmiotu umowy, odpowiedniego zabezpieczenia terenu na którym prowadzone będą prace, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

- Wykonawca zapewni przez cały okres trwania niniejszej umowy kierownictwo nad robotami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i wiedzę techniczną (kierownik robót).

- Wykonawca jako wytwórca odpadów budowlanych zobowiązany jest postępować z odpadami powstałymi w związku z prowadzeniem prac w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi odpadów. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji odpadów powstałych na skutek realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w trakcie wszelkich prac prowadzonych na podstawie niniejszej umowy na terenie jej realizacji.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za ewentualne przekroczenie 
w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

§ 4

- Prace stanowiące przedmiot umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę w terminie  do dwóch miesięcy od podpisania umowy. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony uznawać będą dokonanie przez Wykonawcę zawiadomienia o gotowości do odbioru zgodnie z § 8 ust. 1, o ile fakt zakończenia całości robót wskazany w tym zawiadomieniu zostanie potwierdzony w protokole odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 7. Wraz z zgłoszeniem do odbioru wykonawca przekaże komplet dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej. Przedłużenie terminu umownego może nastąpić wyłącznie po akceptacji stron umowy w formie aneksu do umowy.

§ 5

- Wykonawca kluczowe części zamówienia zobowiązuje się własnymi siłami, bez udziału podwykonawców.

- W przypadku gdy Wykonawca wykona daną część zamówienia przy udziale Podwykonawców, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz ich pracowników, w takim samym stopniu i zakresie jak za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania własne oraz swoich pracowników.

§ 6

- Koordynatorem zobowiązań umownych z ramienia Zamawiającego jest  Tadeusz Nowicki, 25 752 10 90 w. 15 , t-nowicki@gmina-latowicz.pl i Grzegorz Soćko, g-socko@gmina-latowicz.pl tel. 25 752 10 90 w. 15

- Inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego jest n/d

- Koordynatorem realizacji umowy i zobowiązań z niej wynikających z ramienia Wykonawcy jest Pan/Pani ………………………., tel. ………………………,

§ 7

- Za kompleksową realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
…………………… zł (cena z oferty) (słownie: …………………………………… złotych), w tym podatek VAT.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań mających na celu realizacje zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT końcowej. Faktury powinny być adresowane do:

Nabywca:

GMINĄ LATOWICZ

UL. RYNEK 6, 05-334 LATOWICZ

NIP8222148747 Regon 711582730

Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego wykonanych robót podpisany przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru (jeśli zostanie ustanowiony) oraz Wykonawcę.

- Płatność za faktury VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dostarczonymi wymaganymi dokumentami. Błędnie wystawiona faktura VAT, brak protokołu odbioru końcowego lub brak dokumentów, o których mowa w §8 ust. 1 spowodują ponowne rozpoczęcie biegu 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

- Dokonywanie przelewu wierzytelności przez Wykonawcę na osobę trzecią wymaga udzielenia zgody przez Zamawiającego.

§ 8

- Po zakończeniu robót, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty otrzymania kompletnego zawiadomienia.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót a także z powodu wad istotnych, zamawiający będzie uprawniony do odmowy odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia; Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i gotowości do ponownego odbioru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 9

- Wykonawca udziela …………….. miesięcznej rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia skutecznego (zakończonego podpisaniem protokołu) odbioru końcowego. Gwarancją i rękojmią są objęte wszystkie elementy robót i  materiały dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy.

- W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.

- W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie jak również w razie odmowy usunięcia wad, Zamawiający jest nieodwołalnie upoważniony do wykonania zastępczego, poprzez powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszelkie koszty związane z wykonawstwem zastępczym.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy w trakcie wykonania przedmiotu umowy lub w trakcie usuwania wad.

§ 10

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy  wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 11

- Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi za wady  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Odszkodowanie uzupełniające, o którym mowa w pkt 5, może obejmować w szczególności utratę dofinansowania przez Zamawiającego będącą następstwem zaniedbań Wykonawcy (nieterminowa realizacja przedmiotu umowy) lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych zastrzeżonych umową z należnego mu wynagrodzenia.

§ 12

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku akceptacji proponowanych zmian przez Strony umowy oraz pod warunkiem, iż są to zmiany korzystne dla Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy, w szczególności

w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:

1) zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń,

2) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w zapytaniu,

3) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,

4) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu niniejszej Umowy, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi i których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy w ww. terminie. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o powyższym drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń;

5) zdarzeń losowych;

6) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie świadczeń objętych niniejszą Umową, za wystąpienie których wyłączną odpowiedzialności ponosi Zamawiający;

7) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

- Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 13

- Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązane są poddać w pierwszej kolejności mediacjom lub innym polubownym rozwiązaniom przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W przypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu o którym mowa powyżej okaże się niemożliwe, spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe rzeczowo dla Zamawiającego.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną  składową część.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Załączniki:

1) zapytanie ofertowe z dn. 13.08.2024r. wraz z załącznikami

2) oferta wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA